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	ҠАРАР
	
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
	
	

	07 апрель 2026 й.
	№   36                    
	07 апреля 2026 г.



«О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и социального назначения на территории муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан к работе
в отопительный сезон 2026-2027 годов»

    На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Постановления Администрации муниципального района Гафурийский район №222 от 03.04.2026 г. ««О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и социального назначения на территории муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов»  в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов администрация сельского поселения Белоозерский сельсовет  муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан  
                                ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2026- 2027 года (далее - штаб) и утвердить его состав (приложение1).
2. Создать комиссию по оценке готовности жилищного фонда, объектов социального назначения и организаций коммунального комплекса к работе в отопительном сезоне 2026-2027 года (приложение 2).
3. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий в сельском поселении Белоозерский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан:
-до 01 сентября 2026 года-в размере 80 процентов от плановых объемов работ;
-до 01 октября 2026 года-полная готовность к началу отопительного сезона.
4.Разработать план-график проведения работ по подготовке объектов на территории сельского поселения Белоозерский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2026-2027 года (приложение 3)
5.Утвердить форму документов:
-оценочный лист для расчета индекса готовности к ОЗП (приложение 4)
-план подготовки к отопительному сезону 2026-2027 года для потребителей теплоснабжения (приложение 5)
-акт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. (приложение 6)
-паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. (приложение 7)
6. Разместить данное постановление  на сайте Администрации сельского поселения Белоозерский  сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан  https://beloe-oz.ru
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

8.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава сельского поселения                                              Р.А.Мухарямов



                                                                       Приложение №1
к постановлению администрации
сельского поселения 
Белоозерский сельсовет
 от 07.04.2026 г. № 36



СОСТАВ

штаба сельского поселения Белоозерский сельсовет муниципального района Гафурийский район  Республики Башкортостан по подготовке и прохождению
отопительного сезона 2026 - 2027 года

1.Мухарямов Р.А. – глава СП Белоозерский сельсовет, председатель;
2.Игошина Е.А.  – управделами АСП Белоозерский сельсовет, зам.председателя;
3.Федорова А.Р.  – секретарь-делопроизводитель  АСП Белоозерский сельсовет, член комиссии;
4.Елисеева Л.А.  – секретарь-землеустроитель  АСП Белоозерский сельсовет, член комиссии.
5.Смагина С.М.  – специалист 1 категории  АСП Белоозерский сельсовет;
6.Губайдуллин Р.Х. – начальник ГКС. (по согласованию).
7.Соколова Н. В. – начальник  МУП «Тепловодоснабжение (по согласованию).


Приложение №2
к постановлению администрации
сельского поселения 
Белоозерский сельсовет
 от 07.04.2026 г. № 36



СОСТАВ

комиссии по оценке готовности жилищного фонда объектов социального
назначения и организаций коммунального комплекса к работе
в отопительном сезоне 2026 -2027 года.

1.Мухарямов Р.А. – глава СП Белоозерский сельсовет, председатель;
2.Игошина Е.А.  – управделами АСП Белоозерский сельсовет, зам.председателя;
3.Федорова А.Р.  – секретарь-делопроизводитель  АСП Белоозерский сельсовет, член комиссии;
4.Елисеева Л.А.  – секретарь-землеустроитель  АСП Белоозерский сельсовет, член комиссии.
5.Смагина С.М.  – специалист 1 категории  АСП Белоозерский сельсовет;
6.Губайдуллин Р.Х. – начальник ГКС. (по согласованию).
7.Соколова Н. В. - Гл. инженер МУП «Тепловодоснабжение (по согласованию).








Приложение № 3
к постановлению Администрации          
сельского поселения
Белоозерский сельсовет
муниципального района 
Гафурийский район РБ
от 07.04.2026г.   №36 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                               СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации                                                                                                                    Глава АСП Белоозерский сельсовет
по строительству и ЖКХ 

________________      Ф.З.Киекбаев                                                                                               __________      Р.А.Мухарямов
«      » _________ 2026                                                                                                                                          «      07  »  апреля  2026 г.

м.п.                                                                                                                                           м.п. 

План-график проведения работ по подготовке к отопительному сезону 
                      2026-2027 года жилых многоквартирных домов (объектов) и объектов социальной сферы,
обслуживаемых Администрацией сельского поселения Белоозерский сельсовет
 муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
	№ п/п
	Адрес объекта
	Дата промы-вки ТВС
	Дата  гидравличе-ских испытаний ТВС
	Дата замены аварийного и неисправного инженерного оборудоваия ТВС
	Дата установки (очистки) фильтров,
Грязевиков вТП
	Дата установки (наладки) регулирующей арматуры (балансировочного клапана
и регулятор ТВС)

	Дата установки (поверки) контрольно-измерительных приборов

	Дата установки общедомового прибора учёта
тепла

	Дата дезинфекции открытых систем теплопот-
ребления, дератизация

	Дата ремонта электропроводки в помещениях ИТР, в подвальном помещении, обеспечение
постоянного и аварийного освещения,
побелка стен помещений ИТП, изоляция
трубопроводов

	Иное


	1
	РБ,Гафурийский район,с.Белое Озеро,ул.Восточная,д.18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	До 01.09.2026г.
-косметический ремонт в коридоре
	-

	2
	РБ,Гафурийский район,с.Белое Озеро,ул.Вокзальная,д.99
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	РБ,Гафурийский район,с.Белое Озеро,ул.Элеваторная,д.4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
















Приложение № 4
к постановлению Администрации          
сельского поселения
Белоозерский сельсовет
муниципального района 
Гафурийский район РБ
от 07.04.2026г.   № 36 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРИСОЕДИНЕНЫ) К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПРИОБРЕТАЮЩИХ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВКАХ, УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫХ КООПЕРАТИВОВ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ ИЛИ ИНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ПРИ УСЛОВИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, С КОТОРЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 164 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ И (ИЛИ) РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТАКИХ ДОГОВОРОВ, ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ НЕ ВЫБРАН ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН 




	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	 
	 
	 
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02
	 
	 

	1
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	-
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02
	 
	 

	1.1
	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	Кбезопасн
	Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01
	 
	 

	1.1.1
	 
	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)
(подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки
	0,31
	Кпромыв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.2
	
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
	0,31
	Кгидр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.3
	
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.4
	 
	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО)
(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.5
	
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	Киспыт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.6
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	Кперечень
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.7
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.8
	
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)
(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	Кпаспорт.тепл.пункт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.9
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.10
	
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	Крегул.темпер
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	Крежим
	Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5
	 
	 

	1.2.1
	
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
	0,5
	Кврез
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.2.2
	
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	Ктех.готов
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95
	 
	 

	1.3.1
	
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	Кдоговор
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.3.2
	
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	Ксвер
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	Кучет
	Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5
	 
	 

	1.4.1
	
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета
	0,5
	Кпровер.уз.уч
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	1.4.2
	
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.кип
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3
	 
	 

	2.1
	
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	2.2
	
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	Кгаз
	Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5
	 
	 

	3.1
	
	
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	0,5
	Кдым.вент
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	3.2
	
	
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	Кдогов.тех.обсл
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	 

	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду
(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	 
	Не заполняется

	5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	[bookmark: _GoBack] 
	 



           

                                                                                                                              Приложение № 5
к постановлению Администрации 
сельского поселения
Белоозерский сельсовет          
муниципального района 
Гафурийский район РБ
от 07.04.2026г.   № 36
                                                Утверждаю
                 Глава сельского поселения
Белоозерский сельсовет
 муниципального района
Гафурийский район 
Республики Башкортостан

 _______       Р.А.Мухарямов
                                                                      « 07 » апреля 2026г.
                                                                                  
                                                                                          М.п.


План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России
от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

	1
	Наименование объекта

	

	2
	Адрес объекта

	Республика Башкортостан Гафурийский район с.Белое Озеро ул.Вокзальная,д.99

	3
	Организация осуществляющая
управление объектом, оказывающая
услуги по эксплуатации, содержанию
и ремонту объекта

	Самоуправление

	4
	Г од постройки, ввода в эксплуатацию

	1973

	5
	Общая площадь, м.кв.

	766,2

	6
	Материал трубопроводов системы
теплоснабжения

	Сталь

	7
	Наличие прибора учета тепловой
энергии

	Не имеется

	8
	Система ГВС

	Не имеется

	9
	Материал стен / окон

	Кирпич/дерево(металлопластик)

	10
	Теплоснабжающая организация,
договор теплоснабжения

	Не имеется






2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	1
	Продолжительность отопительного периода, дни 
	

	
	2023-2024 г.г.
	227

	
	2024-2025 г.г.
	211

	
	2025-2026 г.г.
	242

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, ⁰ С
	

	
	2023-2024 г.г.
	6,8

	
	2024-2025 г.г.
	7,6

	
	2025-2026 г.г.
	8,1

	3
	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период,
Г калл, (при наличии прибора учета)
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в  МКД
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их
оборудования в отопительный период
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	6.1.
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	6.2.
	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	6.3.
	Случаи снижение параметров давления теплоносителя
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	7
	Количество обращений/жалоб жителей на снижение
качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	8
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения
качества/параметров услуги отопления
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-



3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к     отопительному сезону

	№
п/п
	Основные мероприятия*
	Объём
работ

	Срок
выполнения


	1
	Провести промывку и гидравлические
испытания систем отопления и ГВС
	-
	-

	2
	Провести ревизию, ремонт и замену
трубопроводов системы отопления, ГВС и ХВС
	-
	-

	3
	Провести обслуживание канализации (ремонт,
замена)
	-
	-

	4
	Обслуживание узлов учёта тепла, ГВС, ХВС
(очистка фильтров)
	-
	-

	5
	Провести утепление трубопроводов (по
необходимости)
	-
	-

	6
	Провести ревизию, ремонт эл. оборудования
ВРУ, щитов и освещения
	-
	-

	7
	Провести работы по утеплению дверей, окон,
чердаков, подвалов (по необходимости)
	                -
	-

	8
	Работы по ремонту и прочистке вентиляции
	Ф-20 на 10 квартир
	01.09.2026г.

	9
	Работы по ремонту мягких и шиферных кровель
	-замена шифера (20 м в кв.)
	01.09.2026г.

	10
	Установка дверей в подъезды
	-
	-

	11
	Работы по ремонту козырьков над подъездом и
их устройство
	-
	-

	12
	Ремонт предподъездных порогов
	-
	-

	13
	Установка окон в подъездах
	-
	-


         
           *Указать план мероприятий, ремонтов и услуг по подготовке к отопительному периоду.
           В таблице приведен примерный план мероприятий, который может меняться, дополняться
            по мере необходимости по каждому объекту.







































Приложение № 5
к постановлению Администрации          
сельского поселения
Белоозерский сельсовет
муниципального района 
Гафурийский район РБ
от 07.04.2026г.   № 36
                                                Утверждаю
                 Глава сельского поселения
Белоозерский сельсовет
 муниципального района
Гафурийский район 
Республики Башкортостан

 _______       Р.А.Мухарямов
                                                                      « 07 » апреля 2026г.
                                                                                  
                                                                                          М.п.


План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России
от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

	1
	Наименование объекта

	

	2
	Адрес объекта

	Республика Башкортостан Гафурийский район с.Белое Озеро ул.Восточная,д.18

	3
	Организация осуществляющая
управление объектом, оказывающая
услуги по эксплуатации, содержанию
и ремонту объекта

	Администрация сельского поселения Белоозерский сельсовет

	4
	Год постройки, ввода в эксплуатацию

	1978

	5
	Общая площадь, м.кв.

	485,9

	6
	Материал трубопроводов системы
теплоснабжения

	Сталь

	7
	Наличие прибора учета тепловой
энергии

	Не имеется

	8
	Система ГВС

	Не имеется

	9
	Материал стен / окон

	Кирпич/дерево(металлопластик)

	10
	Теплоснабжающая организация,
договор теплоснабжения

	Не имеется






2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	1
	Продолжительность отопительного периода, дни 
	

	
	2023-2024 г.г.
	227

	
	2024-2025 г.г.
	211

	
	2025-2026 г.г.
	242

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, ⁰ С
	

	
	2023-2024 г.г.
	6,8

	
	2024-2025 г.г.
	7,6

	
	2025-2026 г.г.
	8,1

	3
	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период,
Г калл, (при наличии прибора учета)
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в  МКД
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их
оборудования в отопительный период
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	6.1.
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	6.2.
	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	6.3.
	Случаи снижение параметров давления теплоносителя
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	7
	Количество обращений/жалоб жителей на снижение
качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	8
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения
качества/параметров услуги отопления
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-



3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к     отопительному сезону

	№
п/п
	Основные мероприятия*
	Объём
работ

	Срок
выполнения


	1
	Провести промывку и гидравлические
испытания систем отопления и ГВС
	-
	-

	2
	Провести ревизию, ремонт и замену
трубопроводов системы отопления, ГВС и ХВС
	-
	-

	3
	Провести обслуживание канализации (ремонт,
замена)
	-
	-

	4
	Обслуживание узлов учёта тепла, ГВС, ХВС
(очистка фильтров)
	-
	-

	5
	Провести утепление трубопроводов (по
необходимости)
	-
	-

	6
	Провести ревизию, ремонт эл. оборудования
ВРУ, щитов и освещения
	-
	-

	7
	Провести работы по утеплению дверей, окон,
чердаков, подвалов (по необходимости)
	                -
	-

	8
	Работы по ремонту и прочистке вентиляции
	Ф-20 на 3 квартиры
	01.09.2026г.

	9
	Работы по ремонту мягких и шиферных кровель
	-замена шифера 20 м. в кв.
	01.09.2026г.

	10
	Установка дверей в подъезды
	-
	-

	11
	Работы по ремонту козырьков над подъездом и
их устройство
	-
	-

	12
	Ремонт предподъездных порогов
	-
	-

	13
	Установка окон в подъездах
	-
	-


         
           *Указать план мероприятий, ремонтов и услуг по подготовке к отопительному периоду.
           В таблице приведен примерный план мероприятий, который может меняться, дополняться
            по мере необходимости по каждому объекту.









































 


Приложение № 5
к постановлению Администрации          
сельского поселения
Белоозерский сельсовет
муниципального района 
Гафурийский район РБ
от 07.04.2026г.   № 37
                                                Утверждаю
                 Глава сельского поселения
Белоозерский сельсовет
 муниципального района
Гафурийский район 
Республики Башкортостан

 _______       Р.А.Мухарямов
                                                                      « 07 » апреля 2026г.
                                                                                  
                                                                                          М.п.


План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России
от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

	1
	Наименование объекта

	

	2
	Адрес объекта

	Республика Башкортостан Гафурийский район с.Белое Озеро ул.Элеваторная,д.4

	3
	Организация осуществляющая
управление объектом, оказывающая
услуги по эксплуатации, содержанию
и ремонту объекта

	Самоуправление

	4
	Г од постройки, ввода в эксплуатацию

	1974

	5
	Общая площадь, м.кв.

	318,2

	6
	Материал трубопроводов системы
теплоснабжения

	Сталь

	7
	Наличие прибора учета тепловой
энергии

	Не имеется

	8
	Система ГВС

	Не имеется

	9
	Материал стен / окон

	Кирпич/дерево(металлопластик)

	10
	Теплоснабжающая организация,
договор теплоснабжения

	Не имеется






2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	1
	Продолжительность отопительного периода, дни 
	

	
	2023-2024 г.г.
	227

	
	2024-2025 г.г.
	211

	
	2025-2026 г.г.
	242

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, ⁰ С
	

	
	2023-2024 г.г.
	6,8

	
	2024-2025 г.г.
	7,6

	
	2025-2026 г.г.
	8,1

	3
	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период,
Г калл, (при наличии прибора учета)
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в  МКД
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их
оборудования в отопительный период
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	6.1.
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	6.2.
	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	6.3.
	Случаи снижение параметров давления теплоносителя
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	7
	Количество обращений/жалоб жителей на снижение
качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-

	8
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения
качества/параметров услуги отопления
	

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026 г.г.
	-



3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к     отопительному сезону

	№
п/п
	Основные мероприятия*
	Объём
работ

	Срок
выполнения


	1
	Провести промывку и гидравлические
испытания систем отопления и ГВС
	-
	-

	2
	Провести ревизию, ремонт и замену
трубопроводов системы отопления, ГВС и ХВС
	-
	-

	3
	Провести обслуживание канализации (ремонт,
замена)
	-
	-

	4
	Обслуживание узлов учёта тепла, ГВС, ХВС
(очистка фильтров)
	-
	-

	5
	Провести утепление трубопроводов (по
необходимости)
	-
	-

	6
	Провести ревизию, ремонт эл. оборудования
ВРУ, щитов и освещения
	-
	-

	7
	Провести работы по утеплению дверей, окон,
чердаков, подвалов (по необходимости)
	                -
	-

	8
	Работы по ремонту и прочистке вентиляции
	Ф-20 на 5 квартир
	01.09.2026г.

	9
	Работы по ремонту мягких и шиферных кровель
	-замена шифера 20 м. в кв.
	01.09.2026г.

	10
	Установка дверей в подъезды
	-
	-

	11
	Работы по ремонту козырьков над подъездом и
их устройство
	-
	-

	12
	Ремонт предподъездных порогов
	-
	-

	13
	Установка окон в подъездах
	-
	-


         
           *Указать план мероприятий, ремонтов и услуг по подготовке к отопительному периоду.
           В таблице приведен примерный план мероприятий, который может меняться, дополняться
            по мере необходимости по каждому объекту.















































                      Приложение № 6
к постановлению Администрации          
сельского поселения
Белоозерский сельсовет
муниципального района 
Гафурийский район РБ
                от 07.04.2026  г.   № 36



АКТ
           проверки готовности к отопительному периоду  2026/2027 гг.

с.Красноусольский                                                             «______» ____  2026 г      (место составления акта)                                                           (дата составления акта)

    Комиссия, образованная Постановлением Администрации МР Гафурийский район РБ № ____   «___» ________2026 г.,
 (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
    в соответствии с программой проведения  оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «___» ______ 2026 г., утвержденной
    __________________________________________________________________,
    (Фамилия,   инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
   с  «___»  08  2026 г.  по «____» ______ 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду
_______________________________________________________________
                             (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
    Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

    1.  
    2.  
    3.  
    В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

    1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.  
	

	2. 
	

	3. 
	



    2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	



    Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
   отопительному периоду многоквартирного дома,расположенного по адресу: ___________________________________________ на __ л. в __ экз.
                                                    
                2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
   отопительному периоду многоквартирного дома,расположенного по адресу: __________________________________________ на __ л. в ___ экз.
                                                   
                3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
   отопительному периоду  многоквартирного дома, расположенного по адресу: ___________________________________________ на ___ л. в __экз                                           

Председатель комиссии: _________________________________________________________________
                                                                          (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии: _________________________________________________________________
                                                                          (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: _________________________________________________________________
                                                    (подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________________
                                                    (подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________________
                                                    (подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________________
                                                    (подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________________
                                                    (подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________________
                                                    (подпись, расшифровка подписи)
    С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
    «____»___________2026г. ______________________________________________________________
(подпись, расшифровка подпись руководителя (его  уполномоченного
представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду)

                  Приложение № 7
к постановлению Администрации          
сельского поселения
Белоозерский сельсовет
муниципального района 
Гафурийский район РБ
                от 07.04.2026  г.   № 36



ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2026-2027 гг.

Выдан Администрации сельского поселения Белоозерский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан


В отношении объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду: многоквартирные дома, расположенные по адресу:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________


Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг.
№ ______________о т «_______ » _______________ 2026г.




Заместитель главы администрации
по строительству и ЖКХ
Муниципального района 
Гафурийский район 
Республики Башкортостан                                                     Ф.З.Киекбаев
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